## Slide 1: Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming
Gebruikersgroep 10/10/2019
Stand van zaken

## Slide 2: I. Overzicht beschikbare databestanden

## Slide 3: Bronnen : stand van zaken
Data 2016 zijn ingeladen
Data 2017 zijn ingeladen, op volgende bronnen na :
  FWB-CREF
  FWB-SATURN
  RSVZ-loopbaangegevens
  RSVZ-eClipz
Data 2018 : proces van inlading aan de gang
  statistische sector vlugger beschikbaar
  zie schema website

## Slide 4: Nieuwe bronnen
KBO : checken van het bestand
  FPD/RSVZ – minimumpensioenen : vraagt ligt voor
  Franstalig verplicht onderwijs : bespreking met FWB

## Slide 5: Nieuwe bronnen
  FOD Buitenlandse Zaken
  gegevens tewerkstelling bij Europese en internationale instellingen
  kwaliteit huidige gegevens Rijksregister onvoldoende
  vraag wordt voorbereid voor IVC, in samenwerking met FOD Buitenlandse Zaken
LIMOSA
  werknemers die tijdelijk of gedeeltelijk in België werken voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die tijdelijk of gedeeltelijk in België werken. Beiden vallen niet onder Belgische SZ
  belangrijke aanvulling arbeidsmarktgegevens

## Slide 6: Problemen met bronnen
FEDRIS - AO – personen met permanente arbeidsongeschiktheid
  omvorming van de bestanden werd gerealiseerd
    resultaten bespreken met FEDRIS
    in geval positief resultaat : aanpassing van de documentatie
SIGEDIS
  overweging om alle data opnieuw in te laden
  CAPELO

## Slide 7: Bestand eClipz (RSVZ)
  Vraag om verder terug te gaan in de tijd
  Zicht op wie zelfstandige was in een verder verleden
  Inkomensconcept : recenter beschikbaar dankzij bestand eClipz
  definitief in gebruik genomen

## Slide 8: Aanpassing bestanden RSVZ
ARZA-bestand
Jaarbestand : wordt opgesplitst in bestanden per trimester
Aantal records worden verwijderd bij proces toewijzing aan trimesters
  records met einddatum activiteit verschillend van een laatstekwartaaldag
  probleem gaat terug tot 1997
  probleem het grootst voor het 1ste kwartaal (1,5-2,5%) en neemt dan geleidelijk af
  Aanpassing afgerond, op 1997 na

## Slide 9: Impact 6de staatshervorming
Overleg regionale instellingen over data kinderbijslagen
  Kind&Gezin/AVIQ/Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap/Iriscare
  eerste overleg heeft plaatsgehad
  data vanaf 2019 (Brussel 2020)
Personen met een handicap
  ontbrekend deel THAB voor Vlaanderen vanaf september 2017
Tewerkstellingsmaatregelen
  werkgroep met financierders

## Slide 10: II. Webtoepassingen

## Slide 11: Actualisatie webtoepassingen
Actualisatie naar 2017 en vervollediging van 2016 uitgevoerd
  2017 : volledige versie
  webtoepassing globale cijfers
    variabele werkplaats vanaf 2014 : gepland maar nog niet gerealiseerd
    aanpassing RSVZ heeft impact op cijfers 1ste, 2de en 3de kwartaal => heringeladen vanaf 2003
  Oplevering nieuwe webtoepassing : socio-economische mobiliteit op korte termijn
  => toelichting : Glenn Delmotte

## Slide 12: III. CMS en documentatie

## Slide 13: Aanpassingen CMS
Pagina met beschrijving over hoe informatie te zoeken in het datawarehouse
  verband tussen instellingen, bronnen, variabelen en codes toelichten
Volgende aanpassingen worden nog voorzien :
  beknopte beschrijving onder de bronnen en minder cryptische namen
  tooltips bij de instelling met een korte beschrijving van de instelling
  een link of knop op de pagina’s van de documentatie waarmee de gebruikers een probleem (bijvoorbeeld foutieve info, verouderde informatie of niet werkende url’s) op de pagina kunnen melden

## Slide 14: Aanpassingen CMS
Vernieuwing themapagina met zoekmogelijkheden op basis van thema’s en subthema’s

## Slide 15: IV. Projecten

## Slide 16: Projecten
Taak 1 : ontwikkeling indicatoren m.b.t. arbeidsmarkt en sociale bescherming op basis van DWH AM&SB, die indicatoren indien mogelijk reproduceren die gewoonlijk berekend worden a.d.h.v. enquêtegegevens
  => toelichting Joy Schols en Bart Scholiers
Taak 2 : ontwikkeling meet- en opvolgingsinstrument voor regionale tewerkstellingsmaatregelen
  => toelichting Juliette De Vestel
Taak 3 : verbetering van de informatie over het scholingsniveau van de bevolking
  => toelichting Bart Scholiers

## Slide 17: Projecten
Taak 4 : ontwikkeling van indicatoren voor een boordtabel sociale bescherming
  => toelichting Joy Schols
Taak 5 : ontwikkeling van variabelen m.b.t. de socio-economische achtergrond
  => Toelichting in volgende gebruikersgroep
Taak 6 : aanpassing documentatie aan de veranderende behoeften van het wetenschappelijk onderzoek