## Slide 1: Datawarehouse marché du travail et protection sociale
Groupe des utilisateurs 26-06-2013
Etat d'avancement

## Slide 2: I. Aperçu des fichiers de données disponibles

## Slide 3: Sources: état d’avancement
Les données 2010 sont chargées, à l’exception du fichier des données du registre national et des données du registre Bis
  Les données sont partiellement chargées
Les données 2011 sont chargées, à l'exception de:
  INAMI-CMI 2011
    prévu pour juillet

## Slide 4: Sources: état d’avancement
  Fichier des données du registre national et des données du registre Bis
    prévu pour le premier semestre de 2014
Données 2012: début du chargement
SIGEDIS: fin du chargement de la nouvelle version
voir l'aperçu des sources disponibles sur le site web de la BCSS pour une reproduction précise et l'évolution ultérieure

## Slide 5: Sources: état d’avancement
ONSS et ONSSAPL: à partir de 2011, le système de mise en disponibilité (MED) peut être déterminé
  MED antérieure à la retraite
    code spécifique dans la nomenclature: n352
    prépensionnés: de n35 à n351
  MED en raison d'une maladie ou de l'absence d'une fonction adéquate
    ces personnes restent enregistrées parmi les travailleurs dans la nomenclature (n1)

## Slide 6: Données du registre national et du registre Bis
Adaptation du flux suite à la migration vers la plate-forme SOA
  Phase 1: chargement du fichier de base provenant du minirn, du registre bis et du registre rad
  Phase 2: chargement des données de la DGSIE
  Phase 3: recherche relative aux personnes pour lesquelles la DGSIE n'a pas fourni de données
    dans le registre national, y compris le registre d'attente et les personnes inscrites dans un poste diplomatique
    dans le registre Bis et le registre rad

## Slide 7: Données du registre national et du registre Bis
Compléter le fichier
  Personnes du registre d'attente
    nationalité et données relatives au ménage
  Les personnes qui habitent à l'étranger et qui se sont inscrites dans le registre national via un poste diplomatique
    nationalité et éventuellement données relatives au ménage
Anticiper sur les évolutions futures
Les données seront disponibles plus rapidement dans le futur, mais pas dans un premier temps

## Slide 8: II. Applications de base 2010

## Slide 9: Applications de base 2010
Édition 2010 disponible en automne
  D'abord finaliser le chargement du fichier des données du registre national et des registre BCSS
Une simple mise à jour des tableaux existants, aucune extension

## Slide 10: III. Applications web

## Slide 11: Adaptations des applications web
Chiffres locaux et globaux: migration vers une autre plate-forme technique
  plus performante
  Permet d'établir des tableaux de base plus grands où peuvent figurer des variables supplémentaires
Application web relative aux chiffres locaux
  Ajout de la nationalité

## Slide 12: Adaptations des applications web
Application web relative aux chiffres globaux
  Ajout des données relatives à la composition du ménage
    Type de ménage
    Position dans le ménage (code LIPRO)
  Ajout des données relatives à l'origine
    2 classifications: historique de la nationalité et de la migration
    Nationalité, première nationalité et pays de naissance de la personne
    Nationalité, première nationalité et pays de naissance du père et de la mère
  Indication "habitant des cantons de l'Est"

## Slide 13: Adaptations des applications web
  Application web relative à la mobilité socio-économique
  Aucune adaptation
Fourniture prévue pour septembre

## Slide 14: Applications web
Dans l'intervalle: mise à jour de la version actuelle des applications web pour ce qui concerne l'année 2011
Actualisation pour l'année 2011 n'a pas encore été réalisée
  en raison de la réforme
  en raison de la disponibilité tardive des fichiers de l'ONSS et de l'ONSSAPL (adaptations CAPELO)

## Slide 15: Nouvelle application web
Préparation de la nouvelle application web relative à la composition du ménage
    présentation par Thomas Ermans + discussion sur le contenu
Réalisation: 2014

## Slide 16: IV. PROJET DE DOCUMENTATION

## Slide 17: Projet de documentation
Projet AGORA en collaboration avec le SPF SS, introduit auprès de la Politique scientifique fédérale
  projet sur une durée de 4 ans (2009-2013)
  équipes de recherche : Steunpunt WSE, Centre METICES (ULB) et CESO-KU Leuven
  successeur du premier projet de documentation
Le projet se termine cette année

## Slide 18: Objectifs pour cette année
Implémentation d'un CMS
  Consultation conviviale de la documentation
    explication à la fin de la réunion
Extension de la documentation
  Fiches juridiques
  Description des banques de données primaires
    explication par Stijn Braes

## Slide 19: Objectifs pour cette année
  Développement de notions dans une perspective biographique
    explication par Thomas Ermans
  Poursuite de l'élaboration de la notion de revenu (revenu net)

## Slide 20: Objectifs pour cette année
  Élaboration de variables relatives à la carrière
    explication par Hans Knapen
  Mise à jour et extension des applications web existantes sur la base de nouvelles variables
  Publication d'un ouvrage

## Slide 21: Objectifs pour cette année
  Collaboration avec d'autres départements des pouvoirs publics dans le cadre de demandes de données ad hoc
  DGSIE
  SPF Finances
  Régions et communautés
  …
    Harmonisation des procédures
    Éviter qu'un même travail soit réalisé deux fois